CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 5/2022

(Chủ đề: Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công)

_____________

Câu 1 (3đ). (Chọn đáp án đúng nhất) Thời gian thực hiện phân bổ chi tiết và giao kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm cho các nhiệm vụ, dự án phải trước ngày:

a) 30/10 năm trước năm kế hoạch.

b) 31/10 năm trước năm kế hoạch.

c) 30/12 năm trước năm kế hoạch.

d) 31/12 năm trước năm kế hoạch.

e) Tất cả đều sai

Câu 2 (3đ). Cơ quan kiểm soát, thanh toán thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho từng lần giải ngân.

Nhận định trên đúng hay sai? giải thích tại sao?

Câu 3 (3đ). Mức vốn tạm ứng đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng (bao gồm hợp đồng xây dựng và hợp đồng của dự án không có cấu phần xây dựng): Tổng mức vốn tạm ứng trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư đảm bảo không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả dự phòng nếu có).

Nhận định trên đúng hay sai, giải thích tại sao?

Câu 4 (3đ). Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt.

Nhận định trên đúng hay sai? Giải thích tại sao.

Câu 5. Tháng 02/2022 dự toán gói thầu X được phê duyệt giá trị 10 tỷ. Kết quả lựa chọn nhà thầu và giá trị hợp đồng xây dựng là 9 tỷ. Việc ký hợp đồng đã được thực hiện theo quy định. Hỏi:

5.1. Tạm ứng vốn lần đầu 2,7 tỷ, đúng hai sai? Giải thích tại sao?

5.2. Tạm ứng vốn lần đầu 3 tỷ, đúng hai sai? Giải thích tại sao?

5.3. Tạm ứng vốn lần đầu 4,6 tỷ, đúng hai sai? Giải thích tại sao?

5.4. Nếu công trình được ký hợp đồng xây dựng ngày 31/12/2021 và giá trị tạm ứng lần đầu là 4,5 tỷ, đúng hai sai? Giải thích tại sao?

5.5. Nếu công trình được ký hợp đồng xây dựng ngày 31/12/2021 và giá trị tạm ứng lần đầu là 4,6 tỷ, đúng hai sai? Giải thích tại sao?

5.6. Nếu dự toán năm 2022 công trình được phân khai vốn 5 tỷ và tạm ứng hợp đồng là 2,7 tỷ, đúng hai sai? Giải thích tại sao?

Lưu ý: Đối với câu tự luận có viện dẫn các văn bản pháp luật khác.