CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 7/2022

(Chủ đề: Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng)

_____________

Câu 1 (3đ). (Chọn đáp án đúng nhất) Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định bằng phương pháp:

a) Phương pháp xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết khác của dự án;

b) Phương pháp xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng;

c) Phương pháp xác định từ dữ liệu về chi phí của các dự án, công trình tương tự đã thực hiện;

d) Kết hợp các phương pháp quy định tại điểm a, b, c khoản này.

e) a, b, c, d sai.

f) a, b, c, d đúng.

Câu 2 (3đ). Chủ đầu tư có thẩm quyền tổ chức điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Nhận định trên đúng hay sai? giải thích tại sao?

Câu 3 (3đ). Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng ban hành.

Nhận định trên đúng hay sai? giải thích tại sao?

Câu 4 (3đ). Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng để đưa công trình, của dự án vào khai thác, sử dụng.

Nhận định trên đúng hay sai? Giải thích tại sao.

Câu 5. Phân tích và cho ví dụ minh họa Điều 19 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021