CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 9/2022

(Chủ đề: Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

_____________

Câu 1 (3đ). Chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của nhà thầu (sau đây gọi chung là chỉ huy trưởng) là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động thi công xây dựng đối với một công trình hoặc gói thầu cụ thể.

Nhận định trên đúng hay sai? giải thích tại sao?

Câu 2 (3đ). Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

- Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất);

- Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình hoặc dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực công trình có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 05 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư).

Nhận định trên đúng hay sai? giải thích tại sao?

Câu 3 (3đ). Người quyết định đầu tư (dự án sử dụng vốn đầu tư công) có thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án hoặc chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án hoặc thuê tư vấn quản lý dự án.

Nhận định trên đúng hay sai? giải thích tại sao?

Câu 4 (3đ). Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có thẩm quyền thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực để giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện quản lý dự án đồng thời nhiều dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Nhận định trên đúng hay sai? Giải thích tại sao.

Câu 5. Phân tích và cho ví dụ minh họa về ưu điểm và hạn chế trong việc “Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án (điều 23)” và “Thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng (điều 24)”